5. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

5.1. Описание реализуемого приложения

Выпускная квалификационная работа посвящена разработке мобильного приложения для отображения результатов работ студентов.

Данные берутся из онлайн образовательной платформы Moodle. Они обрабатываются серверной частью приложения и становятся доступными в виде API. Интерфейс мобильного приложения показывает результаты, которые были получены после обработки запросов к API.

В разработке используется среда разработки Visual Studio 2019 Community edition, которая распространяется бесплатно.

5.2. Расчёт затрат на оплату труда

В первую очередь, для правильного расчёта затрат на оплату труда, надо составить календарный план работ над ВКР. В рамках выполнения всех работ присутствует две роли: студент, который выступает в качестве инженера-программиста, и научный руководитель, который выступает в качестве контролёра работ. План представлен в табл. 5.1.

Таблица 5.1 (Начало)

| № п/п | Наименование работ | Исполнитель | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обзор литературы по теме работы | Студент | 22.04 – 29.04 |
|  |  | Научный руководитель |  |
| 2 | Выбор технологий для реализации клиентской и серверной частей | Студент | 30.04-01.05 |
| 3 | Реализация серверной части | Студент | 02.05-07.05 |
| 4 | Реализация клиентской части | Студент | 08.05-13.05 |
| Таблица 5.1 (Окончание) |  |  |  |
| 5 | Тестирование готового продукта | Студент | 14.05-16.05 |
|  |  | Научный руководитель |  |
| 6 | Выполнение дополнительного раздела экономическое обоснование | Студент | 17.05-20.05 |
| 7 | Оформление пояснительной записки | Студент | 21.05-26.05 |
| 8 | Оформление иллюстративного материала | Студент | 27.05-28.05 |

Для расчёта оплаты труда надо определить среднюю заработную плату инженера программиста и доцента. Для инженера-программиста по данным сайта sankt-peterburg.trud.com [1] средняя зарплата составляет 48 393 рублей в месяц. Также по данным этого сайта средняя заработная плата доцента в Санкт-Петербурге составляет 36160 рублей в месяц [2].

На основании плана работ и данных о заработной плате можно рассчитать дневную ставку для студента и научного руководителя:

Сстудент=4839321=2304,42рубдень

Снауч. рук.=3616021=1721,9рубдень

Таблица 5.2 (Начало)

| № п/п | Наименование работ | Исполнитель | Трудоёмкость, чел/день | Ставка руб/день |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обзор литературы по теме работы | Студент | 8 | 2304,42 |
|  |  | Научный руководитель | 8 | 1721,9 |
| 2 | Выбор технологий для реализации клиентской и серверной частей | Студент | 2 | 2304,42 |
| 3 | Реализация серверной части | Студент | 6 | 2304,42 |
| 4 | Реализация клиентской части | Студент | 6 | 2304,42 |
| Таблица 5.2 (Окончание) |  |  |  |  |
| 5 | Тестирование готового продукта | Студент | 3 | 2304,42 |
|  |  | Научный руководитель | 3 | 1721,9 |
| 6 | Выполнение дополнительного раздела экономическое обоснование | Студент | 4 | 2304,42 |
| 7 | Оформление пояснительной записки | Студент | 6 | 2304,42 |
| 8 | Оформление иллюстративного материала | Студент | 2 | 2304,42 |

Теперь можно рассчитать расходы на основную заработную плату исполнителей по формуле:

Зосн.з/пл=i=1kTi*Ci

Для студента расходы на заработную плату составят:

Зосн.з./пл  =37*2304,42=85263,54 руб

Для научного руководителя расходы на заработную плату составят:

Зосн.з./пл  =11*1721,9=18940,9 руб

Суммарно основная заработная плата:

Зосн.з./пл.=85263,54+ 18940,9=104204,44 руб

Дополнительную заработную плату можно рассчитать по формуле:

Здоп.з/пл=Зосн.з/пл*Ндоп100

Норматив дополнительный заработной платы составляет 8,3%, таким образом дополнительная заработная плата студента:

Здоп.з/пл=85263,54*8,3100=7076,87 руб

Дополнительная заработная плата научного руководителя будет

Здоп.з/пл=18940,9 *8,3100=1572,09 руб

Суммарно дополнительная заработная плата:

Здоп.з/пл=7076,87+1572,09=8648,96 руб

Далее требуется найти сумму отчислений на страховые взносы, на обязательное социальное, пенсионное и медицинское страхование. Они находятся по формуле:

Зсоц=Зосн./пл+Здоп.з/пл*Нсоц100

Норматив отчислений на страховые взносы, на обязательное социальное, пенсионное и медицинское страхование равен 30,2%. Для студента страховые взносы составят:

Зсоц=85263,54+7076,87*30,2100=27886,8 руб

Для научного руководителя страховые взносы составят:

Зсоц=18940,9+1572,09*30,2100=6194,92 руб

Суммарно взносы:

Зсоц=7664,25+1702,58=34081,72 руб

5.3 Расчёт накладных расходов

Надо произвести расчёт накладных расходов. Норматив накладных расходов равняется 20% от суммы основной и дополнительной заработной платы. Расходы находятся по формуле:

Снр=Зосн./пл+Здоп.з/пл*Ннак100

Снр=104204,44+8648,96*20100=22570,68 руб.

5.4 Расчёт расходов на материалы

В таблице 5.3 приведены количество и стоимость затрат на материалы с учётом транспортно-заготовительных расходов.  Учитываются как основные, так и дополнительные материалы. Норматив транспортно-заготовительных расходов равен 10%

Таблица 5.3

| Изделие | Материал | Тип | Норма расхода на изделие, ед. | Цена за единицу, руб | Сумма на изделие, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бумага офисная «SvetoCopy» 500 листов, А4 [3] | бумага | А4, 500 листов | 0,16 | 439 | 70,24 |
| Тонер-картридж для лазерного принтера Cactus CS-CE285AS [4] | чернила | чёрный | 1 | 1 | 1215 |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 1285,24 |
| Транспортно-заготовительные расходы (10%) |  |  |  |  | 128,52 |
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 1413,76 |

5.5. Издержки на амортизацию

В рамках реализации приложения использовался ноутбук и принтер. Стоимость ноутбука MacBook Air 2017 составляет 74990 рублей [5]. Стоимость принтера HP LaserJet M1132 MFP составляет 6990 рублей [6].

Амортизационные отчисления рассчитываются по формуле:

Аi=Цп.н.i*Наi100

Согласно постановлению правительства РФ от 01.01.2002 №1 (ред. от 28.04.2018) «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» персональные компьютеры и печатающие устройства к ним, относятся ко второй группе. Срок полезного использования оборудования равен от двух до трех лет включительно. Срок эксплуатации три года [7]. Норма амортизации НАМ = 33,3%.

Таким образом сумма амортизации будет равна:

А=74990+6990*33,3100=27299,34 руб

Сумма амортизации за время выполнения выпускной квалификационной работы рассчитывается по формуле:

Авкр=А*TВКР12

Сумма амортизации за рабочий день считается по формуле:

Ад=АгN

В 2021 году 247 рабочих дней, соответственно:

Ад=27299,34 247=110,52 руб

Амортизация оборудования за время проектирования дипломного проекта:

Авкр=Ад*37=110,52*37=4089,24 руб

5.6. Расходы на услуги сторонних организаций

В рамках разработки приложения активно использовалась сеть интернет. Для доступа к ней был подключён тариф у оператора «Билайн». Стоимость тарифа составляет 450 рублей в месяц

Таблица 5.4

| Наименование | Время использование мес. | Цена, руб/мес | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Тариф «Интернет 100 Мбит» [8] | 2 | 450 | 900 |
| ИТОГО |  |  | 900 |

5.7. Себестоимость выпускной квалификационной работы

Себестоимость всей выпускной квалификационной работы по статьям расхода представлена в таблице 5.5.

Таблица 5.5

| № п/п | Наименование статьи | Сумма, руб. | Структура себестоимости, (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы | 1413,76 | 0,8 |
| 2 | Расходы на оплату труда | 112 853,4 | 64,2 |
| 3 | Отчисления на социальные нужды | 34081,72 | 19,4 |
| 4 | Амортизационные отчисления | 4089,24 | 2,3 |
| 5 | Расходы на услуги сторонних организаций | 900 | 0,5 |
| 6 | Накладные расходы | 22570,68 | 12,8 |
| ИТОГО затрат |  | 275908,96 | 100 |

Итоговая себестоимость выпускной квалификационной работы составляет 275908 рублей 96 копеек. Таким образом, получается, что наибольшие расходы приходятся на оплату труда. Оно и не удивительно, так как практически никакие сторонние продукты не закупались, а амортизационные отчисления не велики. Наименьшей статьёй расхода оказались расходы на услуги сторонних организаций. Это объясняется тем, что единственной тратой в этой категории оказался тарифный план интернета. Он в текущих российских реалиях недорогой.

5.8. Анализ конкурентов

В связи с уникальностью разрабатываемого продукта и отсутствием прямых конкурентов, программа будет сравниваться с системами учёта успеваемости студентов. Доступные решения занесены в таблицу 5.6.

Таблица 5.6 – Анализ конкурентов

| Критерий | Программа, разработанная в рамках ВКР | Программа «Учёт успеваемости студентов» [9] | Программный комплекс «Электронные ведомости» [10] | Мобильное приложение учащегося университета «ВШЭ» [11] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доступные платформы | Android, iOS | Windows | Windows | Android, iOS |
| Наличие сторонних интеграций | Интеграция с платформой Moodle | Отсутствует | Отсутствует | Интеграция с сервисами «ВШЭ» |
| Язык программы | Английский | Русский | Русский | Русский |
| Цена | Бесплатно | Бесплатно | 29990 рублей | Бесплатно |

Рассмотрим подробнее преимущества и недостатки различных решений.

Программа «Учёт успеваемости студентов» является легковесной программой написанной на языке С++. В ней можно проставлять, редактировать и удалять оценки. Однако программа доступна только на платформе Windows и является любительским проектом, поэтому будет отсутствовать дальнейшая поддержка. Распространяется бесплатно.

Программный комплекс «Учёт успеваемости студентов» является комплексной программой для университетов для учёта всех ведомостей. В ней также можно редактировать, проставлять и удалять оценки студентов. К недостаткам можно отнести отсутствие интеграций со сторонними платформами, а также высокую цену продукта, особенно в сравнении с конкурентами.

Мобильное приложение учащегося университета «ВШЭ» имеет преимущество для студентов Высшей школы экономики. Оно легко синхронизируется с результатами студентов этого университета. Оно доступно на самых популярных мобильных платформах. Однако, к сожалению, приложение подходит только для студентов ВШЭ.

Приложение, разработанное в рамках ВКР разработано для использования на двух самых популярных мобильных платформах. Преимущество в интеграции с системой Moodle, тем самым его можно легко интегрировать в любые университеты, которые используют эту платформу. Приложение удобно в использовании и в будущем возможен выпуск программы на другие платформы.

В текущей ситуации на рынке сложно сформировать цену на разрабатываемый продукт. Большинство платформ бесплатны, потому в текущей ситуации брать деньги за разработанное приложение не целесообразно.

5.9. Вывод

В этом разделе было произведено экономическое обоснование разрабатываемого мобильного приложения. Было выяснено, что себестоимость разрабатываемого продукта составит 275908 рублей 96 копеек.

Наибольшие расходы пришлись на заработную плату и составили 64,2% от всей себестоимости. Наименьшей статьёй расхода оказались расходы на сторонние услуги. Они составили только 0,5% от всей себестоимости.

После сравнения с конкурентами был заключён вывод о нецелесообразности монетизации приложения в текущем виде. В будущем возможны несколько вариантов заработка на приложении. Либо вариант с продажей системы для различных университетов, либо подписочная модель для пользователей самого приложения, либо дополнительная плата за отключение рекламы.

Список использованных источников

- Сайт вакансий Trud.com [Электронный ресурс] URL: https://sankt-peterburg.trud.com/salary/865/3321.html (Дата обращения 10.05.2021)

- Сайт вакансий Trud.com [Электронный ресурс] URL: https://sankt-peterburg.trud.com/salary/865/76651.html (Дата обращения 10.05.2021)

- Интернет-магазин OZON  [Электронный ресурс] URL: https://www.ozon.ru/product/bumaga-ofisnaya-svetocopy-500-listov-a4-000877-7969279/?gclsrc=aw.ds&&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=RF_Product_Shopping_merchant&gclid=Cj0KCQjws-OEBhCkARIsAPhOkIbuLORRFnrMUsY9er93Hg_r4nZU7FhNTXZa99xR_-48D716hfseEcEaApoxEALw_wcB (Дата обращения 10.05.2021)

- Интернет-магазин OZON  [Электронный ресурс] URL: https://www.ozon.ru/product/kartridzh-cactus-cs-ce285as-chernyy-dlya-lazernogo-printera-33923591/?gclsrc=aw.ds&&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=RF_REG_Product_Shopping_super_mp_all&gclid=Cj0KCQjws-OEBhCkARIsAPhOkIayzYps8rrTesQfLksoeucSIRjzpE2oBfZdiUcV1rorjXfNv5Y4yQUaAsceEALw_wcB (Дата обращения 10.05.2021)

- Интернет-магазин «М.видео» [Электронный ресурс] URL: https://www.mvideo.ru/products/noutbuk-apple-macbook-air-13-i5-1-8-8gb-128ssd-mqd32ru-a-30028577?cityId=CityCZ_9918&gclid=Cj0KCQjws-OEBhCkARIsAPhOkIb9-hawKOyCbfqre5_5IcwxIcwurCNJ0PAt58cbr1VdgipO9n1qvHAaAlziEALw_wcB (Дата обращения 10.05.2021)

- Интернет-магазин Org-Techno [Электронный ресурс] URL: https://org-tehno.ru/mfu-hp-laserjet-pro-m1132-mfp?frommarket=https%3A%2F%2Fmarket.yandex.ru%2Fproduct--mfu-hp-laserjet-pro-m1132-mfp%2F6215945%2Foffers%3Ftrack%3Dtabs&ymclid=16206615970945972517600001 (Дата обращения 10.05.2021)

- О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы: постановление Правительства Рос. Федерации от 01.01.2002 №1 (ред. от 28.04.2018) // Собрание законодательства Российской Федерации

- Тарифы «Билайн» в Санкт-Петербурге [Электронный ресурс] URL: https://spb.beeline.ru/customers/products/home/home-tariffs/tariffs/kit/internet-100-mbit/ (Дата обращения 10.05.2021)

- Сайт ММИС Лаборатория [Электронный ресурс] URL: https://www.mmis.ru/programs/vedkaf (Дата обращения 10.05.2021)

- Программа учёт успеваемости студенетов [Электронный ресурс] URL: https://kursovik.com/programming/102870013.html (Дата обращения 10.05.2021)

- Цифровые решения НИУ ВШЭ [Электронный ресурс] URL: https://it.hse.ru/digitalreport/mobil#pagetop (Дата обращения 10.05.2021)